ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

(SRS — según IEEE Std 830)

ND Sales Assistant v2 — Módulo de Ventas

NoonDalton AI Marketing Suite

Incluye Historias de Usuario y criterios de aceptación

DUOC UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Cliente: NoonDalton (Max Kreimerman) · Contraparte técnica: Alloxentric · Proyecto de continuidad (v2)

Versión 2.0 · Octubre 2026

Alineada con el Plan de Gestión de Proyecto v2.0 (14-10-2026) y el Consolidado de Requerimientos v0.3 (10-10-2026)

# Tabla de contenidos

# Control de versiones

| Versión | Fecha | Cambio |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Septiembre 2026 | SRS inicial: 12 requisitos funcionales (RF-VTA-01 a 12), 9 requisitos no funcionales y 14 historias de usuario. |
| 2.0 | 16-10-2026 | Alineación con el PMP v2.0 y el Consolidado v0.3: 17 RF y 7 RNF (RNF-VTA-01 a 07), decisiones D-01 a D-11, firma electrónica diferida (D-04), pipeline de prospección incorporado (HU-15 a 17), procesamiento asíncrono (HU-18), criterios de aceptación ampliados y matriz de trazabilidad con la EDT. |

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos de software del módulo de Ventas de la plataforma NoonDalton AI Marketing Suite (ND Sales Assistant v2). Su objetivo es servir de acuerdo entre el equipo de desarrollo y el cliente sobre qué debe hacer el sistema, describiendo su comportamiento externo esperado sin definir su implementación. Está dirigido al equipo de desarrollo, al cliente (NoonDalton), a su contraparte técnica (Alloxentric) y al equipo docente evaluador. Esta versión 2.0 se alinea con el Plan de Gestión de Proyecto (PMP) v2.0 y con el Consolidado de Requerimientos v0.3, que son la referencia vigente del alcance.

## 1.2 Alcance

El sistema industrializa la elaboración de propuestas comerciales B2B y la gestión del pipeline de ventas apoyándose en inteligencia artificial. A partir de los datos del cliente, un catálogo de servicios y plantillas, genera borradores de propuesta enriquecidos con el conocimiento histórico de la empresa (RAG), permite su edición, seguimiento por estados, exportación en formatos corporativos e integración con el CRM. Incorpora además un pipeline de prospección (Agente 1, Job Scout, y Agente 3, Email Composer) con revisión humana de cada correo, y una arquitectura de procesamiento asíncrono (Celery/Redis) para que las tareas pesadas no bloqueen al usuario.

Quedan fuera de esta etapa: la integración con un proveedor de firma electrónica (RF-VTA-06, D-04), la identificación de contactos de contratación (Agente 2, RF-VTA-15), el escaneo programado del pipeline (RF-VTA-17), el envío automático de correos (D-08), la sincronización bidireccional con el CRM (D-03) y los estándares transversales de Alloxentric: multi-tenancy, feature gating, internacionalización y tema oscuro (RNF-VTA-07, D-10). El alcance de este documento se limita al área de Ventas; los requisitos de Marketing se especifican por separado.

## 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

| Término | Definición |
| --- | --- |
| SRS | Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software). |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Requisito No Funcional (identificados como RF-VTA-xx y RNF-VTA-xx en el Consolidado). |
| HU | Historia de Usuario. |
| IA / LLM | Inteligencia Artificial / Modelo de Lenguaje (DeepSeek). |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation: la IA se apoya en propuestas históricas de BPO para redactar según cliente y servicio. |
| RBAC | Role-Based Access Control: control de acceso por rol (admin, manager, user). |
| CRM | Customer Relationship Management: sistema de gestión de relación con clientes (HubSpot o Salesforce). |
| Pipeline | Embudo comercial (oportunidades y propuestas en curso) y, en Outreach, el flujo de prospección de vacantes y correos. |
| Review Queue | Cola de revisión donde un humano aprueba, edita o rechaza cada correo de prospección (Human-in-the-loop). |
| Celery / Redis | Arquitectura de procesamiento asíncrono: las tareas pesadas responden con un identificador de tarea y se procesan en segundo plano. |
| Consolidado | Documento «Requerimientos del Módulo de Ventas» v0.3, que define cada requerimiento y su criterio «se da por cumplido cuando». |
| PMP / EDT | Plan de Gestión de Proyecto v2.0 / Estructura de Desglose del Trabajo. |
| MoSCoW | Priorización Must, Should, Could, Won't. Alta = Must, Media = Should, Baja = Could, diferido = Won't en esta etapa. |
| D-xx | Decisión de diseño del Consolidado que condiciona el alcance (D-01 a D-11). |

## 1.4 Referencias

- Consolidado de Requerimientos — Requerimientos del Módulo de Ventas v0.3 (RF-VTA-01 a 17 y RNF-VTA-01 a 07), 10-10-2026.

- Plan de Gestión de Proyecto ND SALES v2, versión 2.0, 14-10-2026 (alcance, EDT, matriz de trazabilidad, riesgos, calidad).

- Contexto y Alcance del Proyecto Marketing/Ventas.

- Criterios de Aceptación NoonDalton v1.1.

- IEEE Std 830-1998 — Recommended Practice for Software Requirements Specifications.

## 1.5 Visión general del documento

La sección 2 describe el producto, su contexto, las restricciones, las decisiones de diseño y los insumos del cliente; la sección 3 detalla los requisitos funcionales y no funcionales y los requisitos diferidos; la sección 4 presenta las historias de usuario con sus criterios de aceptación; la sección 5 entrega la matriz de trazabilidad con los requisitos, la EDT y los criterios del proyecto; y la sección 6 lista los criterios de aceptación del proyecto y su estado de validación.

# 2. Descripción general

## 2.1 Perspectiva del producto

ND Sales Assistant v2 es el módulo comercial de una plataforma SaaS mayor. Es un proyecto de continuidad: la versión 1 fue entregada y aceptada por el cliente y se encuentra en producción. Esta etapa estabiliza, completa y robustece las funcionalidades del área de Ventas, incorpora pruebas automatizadas y documentación, y ejecuta las mejoras comprometidas para la v2. El sistema se apoya en un backend Python/FastAPI, base de datos Firestore, un LLM (DeepSeek) con RAG, procesamiento asíncrono con Celery/Redis, autenticación OAuth, exportación de documentos y despliegue en Vercel.

## 2.2 Funciones del producto

- Generación asistida de propuestas comerciales con IA y conocimiento histórico (RAG), mediante un flujo guiado de 3 pasos.

- Catálogo de servicios y precios, personalización por perfil de cliente y plantillas con condiciones comerciales.

- Seguimiento del ciclo de vida de la propuesta (6 estados, con registro de la firma por documento adjunto) e historial de versiones.

- Exportación en PDF/DOCX con diseño corporativo e integración con el CRM en un solo sentido (propuesta hacia el CRM).

- Pipeline de prospección: detección y calificación de vacantes (Agente 1) y redacción de correos con aprobación humana (Agente 3), sin envío automático.

- Reportes del pipeline comercial, asistente conversacional de ventas de solo consulta y material de sales enablement.

- Procesamiento asíncrono de tareas pesadas, control de acceso por rol y registro de auditoría.

## 2.3 Características de los usuarios (actores)

| Actor | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Ejecutivo de Ventas (rol user) | Primario | Crea y gestiona propuestas y oportunidades, hace seguimiento del pipeline, ejecuta el pipeline de prospección y revisa los correos en la Review Queue. |
| Gerente de Ventas (rol manager) | Primario | Administra catálogo y plantillas, aprueba descuentos, edita precios y consulta reportes. |
| Administrador (rol admin) | Primario | Gestiona roles y permisos (RBAC) y consulta los logs de auditoría. |
| Servicio de IA (DeepSeek + RAG) | Secundario | Genera borradores, redacta correos y responde consultas; servicio externo. |
| CRM (HubSpot o Salesforce) | Secundario | Sistema externo que recibe la propuesta, el contacto y el negocio (sincronización en un solo sentido). |
| Fuentes de empleo | Secundario | Fuentes externas desde las que el Agente 1 detecta vacantes. |
| Proveedor OAuth | Secundario | Google/Microsoft; autentica a los usuarios. |

## 2.4 Restricciones

- Se conservan los modelos de IA existentes (LLM + RAG); el resto se construye sobre la base v1 con las tecnologías definidas: FastAPI, Firestore, DeepSeek, Celery y Redis (C-07).

- El despliegue actual en Vercel no admite un proceso permanente: se difieren el escaneo programado y el proceso worker permanente en producción; el pipeline se ejecuta solo cuando el usuario lo inicia (C-01).

- Sin envío automático de correos: el correo se genera, se aprueba y se marca como enviado o se exporta (C-05, D-08).

- Los datos de pricing son sensibles: su acceso se rige por control de acceso por rol.

- La generación de documentos debe respetar el formato y diseño corporativo de NoonDalton.

- Fechas fijas: aplicación terminada el 28-11-2026, congelamiento de funcionalidades el 21-11-2026, entrega completa el 14-12-2026 y defensa el 19-12-2026 (C-02).

- Sin presupuesto monetario: solo USD 10 en créditos de la API de DeepSeek (C-03).

- Los estándares transversales de Alloxentric quedan fuera de esta etapa (C-06, D-10).

## 2.5 Suposiciones y dependencias

- Disponibilidad de los servicios externos: CRM (cuenta de desarrollo de HubSpot o Salesforce, sin costo), proveedor OAuth y fuentes de empleo.

- Disponibilidad del servicio de IA (DeepSeek, modelo deepseek-chat) y de las propuestas históricas de BPO para el RAG.

- Firestore es la base de datos vigente del módulo de Ventas (S-01) y el rubro de las propuestas y del pipeline es BPO (S-02).

- Los criterios «se da por cumplido cuando» del Consolidado son una propuesta del equipo, validada por Alloxentric en el hito del 16-10-2026 (S-08).

- Registrar la propuesta como Firmada con el documento firmado adjunto cubre la firma en esta etapa (S-09).

Insumos que solo NoonDalton puede entregar (se registran en el documento de preguntas abiertas y se reportan en la reunión semanal):

| Insumo | Bloquea | Fecha límite | Si no llega |
| --- | --- | --- | --- |
| Catálogo real de servicios y precios | RF-VTA-02 y precarga de precios en RF-VTA-01 | 23-10-2026 | Catálogo de prueba provisorio, documentado como tal. |
| Propuestas históricas de BPO | RF-VTA-01 (contexto RAG) | 23-10-2026 | Contexto de prueba; la generación se marca como no validada con BPO. |
| Confirmación del rubro y palabras clave BPO | RF-VTA-13 y 14 | 23-10-2026 | Se asume BPO y se registra el supuesto. |
| Texto de condiciones comerciales | RF-VTA-07 y RNF-VTA-04 | 30-10-2026 | Bloque editable con texto provisorio. |
| Logo y colores corporativos | RF-VTA-12 | 30-10-2026 | Diseño neutro de exportación. |
| Cuenta de desarrollo de CRM | RF-VTA-04 | 30-10-2026 | Cuenta de desarrollo propia del equipo, sin costo. |

## 2.6 Decisiones de diseño que condicionan el alcance

Ante las dudas sobre cómo resolver ciertos puntos, el equipo adoptó el criterio más razonable según la indicación del cliente. Las decisiones D-04, D-07 y D-10 modifican el alcance y se informan por escrito a NoonDalton y Alloxentric; su aprobación escrita está pendiente.

| ID | Tema | Decisión | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Estados de propuesta | Se adoptan los 6 estados del requerimiento. Equivalencias: Generada = Borrador, Entregada = Enviada, En Negociación = En negociación, Cerrada y En Contrato = Firmada, Perdida = Rechazada. «Vista» se marca manualmente. | Adoptada |
| D-02 | Score | La propuesta tiene su propio score; el cambio de estado no modifica el de la oportunidad. | Adoptada |
| D-03 | CRM | Se mantienen HubSpot y Salesforce, con sincronización en un solo sentido (propuesta hacia el CRM). La bidireccional queda fuera. | Adoptada |
| D-04 | Firma electrónica | Se difiere (RF-VTA-06). Se cubre registrando la propuesta como Firmada con el documento firmado adjunto. | Pendiente de aprobación escrita |
| D-05 | Roles | Se mantienen admin, manager y user. Manager y admin editan precios y aprueban descuentos. | Adoptada |
| D-06 | Asistente | Se unifica en un único asistente de ventas, de solo consulta. | Adoptada |
| D-07 | Pipeline de prospección | RF-VTA-13, 14 y 16 forman parte de esta etapa. RF-VTA-15 y 17 se difieren. | Pendiente de aprobación escrita |
| D-08 | Envío de correos | No hay envío automático: el correo se genera, se aprueba y se marca como enviado o se exporta. | Adoptada |
| D-09 | Base de datos | Se documenta Firestore, que es lo que usa el código vigente. | Adoptada |
| D-10 | Estándares de Alloxentric | Multi-tenancy, feature gating, internacionalización y tema oscuro quedan fuera de esta etapa. | Pendiente de aprobación escrita |
| D-11 | Mockups | El wireframe v3 es la base y el v2 un apoyo; los mockups de Ventas los refina el equipo. | Adoptada |

# 3. Requisitos específicos

## 3.1 Requisitos funcionales

Cada requisito indica, en la columna Descripción, lo que debe cumplirse para darlo por cumplido según el Consolidado v0.3. La prioridad y el MoSCoW provienen del Consolidado y del PMP; las prioridades de RF-VTA-13 a 17 son una propuesta del equipo, ya que el pipeline se construyó antes de tener requerimiento escrito.

| ID | Requerimiento | Descripción (se da por cumplido cuando) | Prioridad | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-VTA-01 | Generación de propuestas comerciales | Flujo guiado de 3 pasos (datos generales, servicios y precios, generación y revisión); borrador editable a partir de cliente, servicio y descripción; contexto histórico (RAG con DeepSeek) según cliente y servicio, proveniente de propuestas de BPO cargadas por NoonDalton; el usuario no queda bloqueado mientras se genera. | Alta | Must |
| RF-VTA-02 | Catálogo de servicios y precios | Un usuario autorizado crea, edita y desactiva servicios con nombre, descripción, unidad, precio, moneda y condiciones; el precio se precarga en la propuesta y se puede ajustar; solo manager y admin modifican precios; modificar el catálogo no cambia propuestas ya emitidas. | Alta | Must |
| RF-VTA-03 | Personalización por perfil de cliente | El cliente registra industria y tamaño; cada propuesta queda vinculada a un cliente y se ve su historial; el contenido generado incorpora industria y tamaño. | Alta | Must |
| RF-VTA-04 | Integración con CRM | Sincronización en un solo sentido (propuesta hacia el CRM) con HubSpot y Salesforce: al enviar, el CRM contiene el contacto y el negocio con su monto; reenviar actualiza el registro y no lo duplica; un error del CRM se muestra al usuario y queda registrado en la propuesta; probada con al menos un CRM real (cuenta de desarrollo). | Alta | Must |
| RF-VTA-05 | Seguimiento de estado de propuestas | Una sola lista de 6 estados (Borrador, Enviada, Vista, En negociación, Firmada y Rechazada) en toda la aplicación y los reportes; solo transiciones válidas; propuestas existentes migradas; cada cambio de estado queda en auditoría y no modifica el score de la oportunidad. | Alta | Must |
| RF-VTA-06 | Firma electrónica (alcance de esta etapa) | Diferido el proveedor de firma electrónica (D-04). Se cubre marcando la propuesta como Firmada adjuntando el documento firmado. | Media | Should (registro con adjunto); Won't (proveedor) |
| RF-VTA-07 | Plantillas de propuestas | El usuario crea, edita y elimina plantillas con variables que se completan con datos del cliente y de la propuesta; se clasifican y filtran por servicio o industria; toda plantilla incluye un bloque editable de condiciones comerciales con el texto que entregue NoonDalton. | Media | Should |
| RF-VTA-08 | Sales enablement | El vendedor solicita, para un cliente o servicio, un caso de éxito, una comparativa o una respuesta a una objeción y obtiene un borrador editable, basado en información cargada en el sistema, que no presenta como reales datos que no existan en ella. | Media | Should |
| RF-VTA-09 | Asistente conversacional de ventas | Existe un único asistente de ventas; responde sobre clientes, propuestas y catálogo del propio usuario, solo en modo consulta; no entrega datos de otros usuarios. | Media | Should |
| RF-VTA-10 | Reportes de pipeline | El reporte muestra propuestas por estado, tasa de conversión, valor total, win rate y tiempo promedio de cierre, calculados con datos reales, y se exporta con los datos de Ventas en xlsx, csv y pdf. | Media | Should |
| RF-VTA-11 | Historial de versiones | Cada versión guarda fecha, autor y contenido; se pueden consultar las versiones anteriores de una propuesta. | Baja | Could |
| RF-VTA-12 | Exportación de propuestas | La descarga en PDF y DOCX conserva el contenido completo y usa el diseño corporativo (logo y colores) entregado por NoonDalton. | Media | Should |
| RF-VTA-13 | Configuración y ejecución del pipeline de prospección | El usuario guarda palabras clave y fuentes y puede probar cada fuente; lanza una ejecución y consulta su estado y resultado; no se permiten dos ejecuciones simultáneas sobre la misma configuración; las credenciales no aparecen en ninguna respuesta de la API. | Media (propuesta) | Should |
| RF-VTA-14 | Detección y calificación de vacantes (Agente 1, Job Scout) | Una ejecución produce leads con cargo, empresa, descripción, enlace y puntaje de relevancia; una vacante repetida no crea un lead duplicado; una vacante bajo el umbral de relevancia no se guarda; la falla de una fuente no impide cerrar la ejecución. | Media (propuesta) | Should |
| RF-VTA-15 | Identificación de contactos de contratación (Agente 2) | Diferido: fuera de esta etapa. | Baja (propuesta) | Won't (esta etapa) |
| RF-VTA-16 | Redacción y revisión de correos de prospección (Agente 3, Email Composer) | Para un lead se genera un correo personalizado con el cargo y la empresa de la vacante; el correo pasa por la Review Queue y nada se da por enviado sin aprobación; queda historial de cada correo y de su decisión; el envío real queda fuera: el correo se marca como enviado o se exporta. | Media (propuesta) | Should |
| RF-VTA-17 | Escaneo programado del pipeline | Diferido: requiere un proceso permanente que el despliegue actual en Vercel no admite (D-07, C-01). | Baja (propuesta) | Won't (esta etapa) |

## 3.2 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales se identifican con la numeración del Consolidado (RNF-VTA-01 a 07). Los RNF-VTA-01 a 06 se tratan como Must porque condicionan la calidad del entregable.

| ID | Atributo | Descripción (se da por cumplido cuando) | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-VTA-01 | Control de acceso por rol (RBAC) | Todos los endpoints exigen autenticación (JWT); cada usuario accede solo a sus propios datos; roles jerárquicos admin, manager y user; solo manager y admin editan precios y aprueban descuentos. | Must |
| RNF-VTA-02 | Trazabilidad y auditoría | Crear, generar, editar, cambiar de estado, versionar, enviar al CRM y eliminar una propuesta registra usuario, acción, fecha e IP; un administrador puede consultar el registro. | Must |
| RNF-VTA-03 | Rendimiento | El tiempo de generación de una propuesta se mide y documenta para cada extensión, y la meta se fija con base en esa medición (umbral provisorio: percentil 90 de 60 s o menos para una propuesta estándar, medido en staging; la interfaz confirma el inicio de la generación en menos de 2 s); generar no bloquea la interfaz. | Must |
| RNF-VTA-04 | Cumplimiento y condiciones contractuales | Toda plantilla incluye un bloque editable de condiciones comerciales con el texto estándar entregado por NoonDalton. | Must |
| RNF-VTA-05 | Disponibilidad e integración | Una falla de un servicio externo (IA o CRM) se informa al usuario sin detener la aplicación; existe un manual de despliegue con dependencias y variables de entorno. | Must |
| RNF-VTA-06 | Procesamiento asíncrono de tareas pesadas | La generación de propuestas, campañas, assets, capítulos y las ejecuciones del pipeline no bloquean al usuario, que puede consultar su avance mediante un identificador de tarea (Celery/Redis); si el servicio de colas no está disponible, la operación se completa igualmente; las tareas tienen pruebas automatizadas. El proceso permanente en producción y la ejecución programada quedan fuera de esta etapa. | Must |
| RNF-VTA-07 | Estándares transversales de Alloxentric | Diferido: multi-tenancy (incluido el aislamiento lógico entre tenants y entre clientes de distintos tenants), feature gating, internacionalización y tema oscuro se evalúan al priorizar la siguiente etapa (D-10). | Won't (esta etapa) |

Equivalencia con la numeración de la versión 1.0 de este documento:

| SRS v1.0 | Atributo v1.0 | Consolidado v0.3 |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 y RNF-02 | Seguridad y confidencialidad; Control de acceso por rol (RBAC) | RNF-VTA-01 |
| RNF-03 | Trazabilidad y auditoría | RNF-VTA-02 |
| RNF-04 | Rendimiento | RNF-VTA-03 |
| RNF-05 y RNF-06 | Disponibilidad; Integración externa | RNF-VTA-05 |
| RNF-07 | Usabilidad | No figura entre los RNF-VTA-01 a 07; se trata como lineamiento de diseño sin criterio verificable propio |
| RNF-08 | Cumplimiento normativo/legal | RNF-VTA-04 |
| RNF-09 | Arquitectura — Aislamiento multi-tenant (antes Alta) | RNF-VTA-07 (diferido, D-10) |
| (nuevo) | Procesamiento asíncrono de tareas pesadas | RNF-VTA-06 |

## 3.3 Interfaces externas

- Interfaz de usuario: web orientada al flujo del equipo comercial (React).

- Interfaces de software: API del CRM (HubSpot y Salesforce, sincronización en un solo sentido), servicio de IA (DeepSeek), proveedor OAuth (Google/Microsoft), fuentes de empleo del pipeline, servicio de colas (Celery/Redis) y base de datos Firestore.

- La firma electrónica no tiene interfaz externa en esta etapa: se registra mediante el documento firmado adjunto (D-04).

## 3.4 Requisitos diferidos (fuera de esta etapa)

- Proveedor de firma electrónica (RF-VTA-06, D-04): por depender de un proveedor externo con costo.

- Identificación de contactos de contratación, Agente 2 (RF-VTA-15), y escaneo programado del pipeline (RF-VTA-17): requieren un proceso permanente que el despliegue actual en Vercel no admite (D-07, C-01).

- Estándares transversales de Alloxentric (RNF-VTA-07, D-10): multi-tenancy, feature gating, internacionalización y tema oscuro.

- Envío automático de correos de prospección (D-08) y sincronización bidireccional con el CRM (D-03).

- Proceso worker permanente en producción (RNF-VTA-06).

Orden de recorte propuesto si la capacidad no alcanza (requiere aprobación del comité de control de cambios): (1) RF-VTA-11, (2) RF-VTA-08, (3) RF-VTA-09, (4) RF-VTA-10, (5) RF-VTA-16. Los requisitos Must no se recortan sin aprobación expresa de NoonDalton.

# 4. Historias de usuario

Cada historia sigue el formato «Como [rol], quiero [objetivo], para [beneficio]». Sus criterios de aceptación se redactan en formato Gherkin (Dado–Cuando–Entonces), de manera uniforme en las 18 historias, y reflejan el criterio «se da por cumplido cuando» del Consolidado v0.3. Se mapean a los requisitos funcionales o no funcionales de la sección 3. RF-VTA-15 y RF-VTA-17 no cuentan con historia por estar diferidos.

### HU-01 — Ejecutivo de Ventas

Como Ejecutivo de Ventas, quiero generar un borrador de propuesta asistido por IA a partir de los datos del cliente, el catálogo y una plantilla, mediante un flujo guiado de 3 pasos, para reducir el tiempo de elaboración y mantener consistencia.

Prioridad: Alta    Requisito: RF-VTA-01, 03 (RNF-VTA-06)

Criterios de aceptación (Gherkin):

- Dado un cliente, un servicio y una descripción cargados en el flujo guiado de 3 pasos, cuando solicito generar el borrador con IA, entonces el sistema produce una propuesta editable en estado «Borrador», enriquecida con contexto histórico (RAG) según el cliente y el servicio a partir de propuestas de BPO cargadas por NoonDalton, y calcula su score propio.

- Dado que la generación está en curso, cuando espero el resultado, entonces el sistema la procesa en segundo plano, no me bloquea y me permite consultar su avance.

- Dado que el servicio de IA no responde, cuando intento generar el borrador, entonces el sistema conserva los datos ya ingresados, informa el error y me permite reintentar sin perder información.

### HU-02 — Gerente de Ventas

Como Gerente de Ventas, quiero mantener un catálogo de servicios con sus precios y condiciones, para que las propuestas usen precios correctos y estandarizados.

Prioridad: Alta    Requisito: RF-VTA-02 (RNF-VTA-01)

Criterios de aceptación (Gherkin):

- Dado que soy Gerente de Ventas, cuando ingreso un nuevo servicio con nombre, descripción, unidad, precio, moneda y condiciones válidas, entonces el sistema lo guarda en el catálogo y queda disponible para las propuestas.

- Dado un servicio del catálogo, cuando lo edito o lo desactivo, entonces el sistema aplica el cambio y las propuestas ya emitidas no se modifican.

- Dado que agrego un servicio a una propuesta, cuando se carga su línea, entonces el precio del catálogo se precarga y puedo ajustarlo.

- Dado que ingreso un valor inválido en el servicio, cuando intento guardar, entonces el sistema rechaza el guardado y muestra el error.

- Dado que intento modificar un precio o aprobar un descuento, cuando mi rol no es manager ni admin, entonces el sistema deniega la acción.

### HU-03 — Ejecutivo de Ventas

Como Ejecutivo de Ventas, quiero personalizar la propuesta según el perfil del cliente, para aumentar la pertinencia y la tasa de conversión.

Prioridad: Alta    Requisito: RF-VTA-03

Criterios de aceptación (Gherkin):

- Dado un cliente, cuando registro su industria y su tamaño, entonces el sistema los guarda en su perfil.

- Dado una propuesta, cuando la asocio a un cliente, entonces la propuesta queda vinculada a él y puedo ver el historial de propuestas de ese cliente.

- Dado un cliente con industria y tamaño registrados, cuando genero o edito su propuesta, entonces el contenido generado incorpora esa industria y ese tamaño y adapta el enfoque al perfil.

### HU-04 — Ejecutivo de Ventas

Como Ejecutivo de Ventas, quiero enviar la propuesta y sus datos al CRM, para mantener una única fuente de la información comercial.

Prioridad: Alta    Requisito: RF-VTA-04 (RNF-VTA-05)

Criterios de aceptación (Gherkin):

- Dado una propuesta y su cliente asociado, cuando solicito registrarla en el CRM (HubSpot o Salesforce), entonces el CRM contiene el contacto y el negocio con su monto y el sistema confirma el resultado de la operación.

- Dado una propuesta ya registrada en el CRM, cuando la reenvío, entonces el sistema actualiza el registro existente y no lo duplica.

- Dado que la sincronización con el CRM falla, cuando se ejecuta el intento de registro, entonces el sistema muestra el error al usuario, lo registra en la propuesta y no deja la propuesta en un estado inconsistente.

- Dado que la sincronización es en un solo sentido, cuando cambian datos en el CRM, entonces el sistema no los importa de vuelta (D-03).

### HU-05 — Ejecutivo de Ventas

Como Ejecutivo de Ventas, quiero registrar y ver el estado de cada propuesta, para hacer seguimiento del pipeline con trazabilidad.

Prioridad: Alta    Requisito: RF-VTA-05 (RNF-VTA-02)

Criterios de aceptación (Gherkin):

- Dado una propuesta en un estado válido de su ciclo de vida, cuando cambio su estado a uno permitido entre Borrador, Enviada, Vista, En negociación, Firmada y Rechazada, entonces el sistema actualiza el estado y registra el cambio en la auditoría.

- Dado que intento una transición de estado no permitida, cuando solicito el cambio, entonces el sistema la rechaza.

- Dado que existían propuestas con los estados anteriores, cuando se aplica la migración, entonces todas quedan con uno de los 6 estados y el conteo de propuestas coincide antes y después.

- Dado que cambio el estado de una propuesta, cuando se actualiza, entonces el score de la oportunidad no se modifica y todas las pantallas y reportes muestran la misma lista de estados.

### HU-06 — Ejecutivo de Ventas

Como Ejecutivo de Ventas, quiero registrar una propuesta como Firmada adjuntando el documento firmado, para cerrar el negocio dejando el respaldo en el sistema.

Historia reformulada respecto de la v1.0: el envío a un proveedor de firma electrónica queda fuera de esta etapa (D-04).

Prioridad: Media    Requisito: RF-VTA-06 (alcance de esta etapa, D-04)

Criterios de aceptación (Gherkin):

- Dado una propuesta en un estado desde el cual la transición a «Firmada» es válida, cuando la marco como Firmada adjuntando el documento firmado, entonces el sistema guarda el adjunto, cambia el estado y registra el cambio en la auditoría.

- Dado que no adjunto el documento firmado, cuando intento marcar la propuesta como Firmada, entonces el sistema no completa el cambio e indica que falta el adjunto.

### HU-07 — Gerente de Ventas

Como Gerente de Ventas, quiero crear y administrar plantillas reutilizables con condiciones comerciales, para estandarizar el formato por tipo de servicio o industria.

Prioridad: Media    Requisito: RF-VTA-07, RNF-VTA-04

Criterios de aceptación (Gherkin):

- Dado que soy Gerente de Ventas, cuando creo una plantilla con variables para un tipo de servicio o industria, entonces la plantilla queda disponible, y puedo editarla o eliminarla.

- Dado una plantilla con variables, cuando la uso en una propuesta, entonces las variables se completan con los datos del cliente y de la propuesta.

- Dado un conjunto de plantillas, cuando filtro por servicio o industria, entonces el sistema muestra solo las que corresponden.

- Dado que creo cualquier plantilla, cuando la guardo, entonces incluye un bloque editable de condiciones comerciales con el texto entregado por NoonDalton.

### HU-08 — Ejecutivo de Ventas

Como Ejecutivo de Ventas, quiero obtener material de apoyo a la venta, para responder mejor a los clientes y a sus objeciones.

Prioridad: Media    Requisito: RF-VTA-08

Criterios de aceptación (Gherkin):

- Dado un cliente o un servicio, cuando solicito un caso de éxito, una comparativa o una respuesta a una objeción, entonces el sistema entrega un borrador editable.

- Dado que genero el material, cuando el sistema lo redacta, entonces se basa en información cargada en el sistema y no presenta como reales datos que no existan en ella.

### HU-09 — Ejecutivo de Ventas

Como Ejecutivo de Ventas, quiero consultar un asistente conversacional de ventas único, para resolver dudas sobre mis clientes, el catálogo o el estado de una propuesta sin cambiar de herramienta.

Prioridad: Media    Requisito: RF-VTA-09

Criterios de aceptación (Gherkin):

- Dado una consulta sobre mis clientes, mis propuestas o el catálogo, cuando la formulo al asistente conversacional, entonces el sistema responde con información vigente del sistema.

- Dado que el asistente es de solo consulta, cuando le pido crear o modificar datos, entonces el sistema no realiza cambios.

- Dado que consulto por datos de otro usuario, cuando formulo la pregunta, entonces el asistente no entrega esa información.

### HU-10 — Gerente de Ventas

Como Gerente de Ventas, quiero consultar y exportar reportes del pipeline, para gestionar el desempeño comercial con datos.

Prioridad: Media    Requisito: RF-VTA-10

Criterios de aceptación (Gherkin):

- Dado que existen propuestas y oportunidades registradas en el periodo consultado, cuando abro el panel de reportes, entonces el sistema muestra propuestas por estado, tasa de conversión, valor total, win rate y tiempo promedio de cierre, calculados desde la base de datos.

- Dado un reporte generado, cuando solicito exportarlo, entonces el sistema entrega los datos de Ventas en xlsx, csv y pdf.

- Dado que no hay datos en el periodo consultado, cuando abro el panel de reportes, entonces el sistema lo indica en vez de mostrar valores erróneos.

### HU-11 — Ejecutivo de Ventas

Como Ejecutivo de Ventas, quiero conservar el historial de versiones de una propuesta, para auditar los cambios y poder revisar versiones previas.

Prioridad: Baja    Requisito: RF-VTA-11

Criterios de aceptación (Gherkin):

- Dado una propuesta con cambios relevantes ya guardados, cuando consulto su historial, entonces el sistema muestra las versiones anteriores con su fecha, autor y contenido.

### HU-12 — Ejecutivo de Ventas

Como Ejecutivo de Ventas, quiero exportar la propuesta en PDF y DOCX, para enviarla fuera de la plataforma con imagen corporativa.

Prioridad: Media    Requisito: RF-VTA-12

Criterios de aceptación (Gherkin):

- Dado una propuesta con contenido y precios definidos, cuando solicito exportarla en PDF o DOCX, entonces el sistema genera el documento con el contenido completo y los precios vigentes.

- Dado que exporto la propuesta, cuando se genera el documento, entonces usa el diseño corporativo de NoonDalton (logo y colores).

### HU-13 — Administrador

Como Administrador, quiero gestionar los roles y permisos de los usuarios, para controlar el acceso a funciones sensibles (RBAC).

Prioridad: Alta    Requisito: RNF-VTA-01

Criterios de aceptación (Gherkin):

- Dado que soy Administrador, cuando asigno o modifico el rol de un usuario (admin, manager o user), entonces el sistema aplica de inmediato los permisos correspondientes a ese rol.

- Dado que un usuario no tiene el rol requerido, cuando intenta acceder a una función sensible (precios, aprobación de descuentos), entonces el sistema deniega el acceso.

- Dado cualquier endpoint del sistema, cuando se invoca sin autenticación, entonces el sistema lo rechaza; y cuando un usuario autenticado consulta datos que no son suyos, entonces no los obtiene.

### HU-14 — Administrador

Como Administrador, quiero consultar el log de auditoría del sistema, para mantener la trazabilidad operativa y de seguridad.

Prioridad: Alta    Requisito: RNF-VTA-02

Criterios de aceptación (Gherkin):

- Dado que se crea, genera, edita, cambia de estado, versiona, envía al CRM o elimina una propuesta, cuando consulto el log de auditoría, entonces el sistema muestra el usuario, la acción, la entidad, la fecha y la IP de cada registro.

- Dado que filtro el log por usuario, entidad o rango de fechas, cuando aplico el filtro, entonces el sistema muestra solo los registros que cumplen ese criterio.

### HU-15 — Ejecutivo de Ventas

Como Ejecutivo de Ventas, quiero configurar y ejecutar el pipeline de prospección, para buscar vacantes de interés de forma controlada.

Prioridad: Media (propuesta)    Requisito: RF-VTA-13

Criterios de aceptación (Gherkin):

- Dado que configuro palabras clave y fuentes, cuando guardo la configuración, entonces el sistema la conserva y me permite probar cada fuente.

- Dado una configuración guardada, cuando lanzo una ejecución, entonces puedo consultar su estado y su resultado.

- Dado que ya hay una ejecución en curso sobre la misma configuración, cuando intento lanzar otra, entonces el sistema no lo permite.

- Dado que consulto la configuración por la API, cuando se devuelve la respuesta, entonces las credenciales no aparecen en ella.

### HU-16 — Ejecutivo de Ventas

Como Ejecutivo de Ventas, quiero que el Agente 1 (Job Scout) detecte y califique vacantes como leads, para priorizar a quién contactar.

Prioridad: Media (propuesta)    Requisito: RF-VTA-14

Criterios de aceptación (Gherkin):

- Dado una ejecución del pipeline, cuando finaliza, entonces produce leads con cargo, empresa, descripción, enlace y puntaje de relevancia.

- Dado una vacante que ya existe como lead, cuando vuelve a aparecer en una ejecución, entonces no se crea un lead duplicado.

- Dado una vacante con puntaje bajo el umbral de relevancia, cuando se califica, entonces no se guarda como lead.

- Dado que una fuente falla durante la ejecución, cuando las demás fuentes responden, entonces la ejecución se cierra igualmente con los resultados disponibles.

### HU-17 — Ejecutivo de Ventas

Como Ejecutivo de Ventas, quiero revisar, editar, aprobar o rechazar los correos de prospección que redacta el Agente 3 (Email Composer), para que ninguno se dé por enviado sin mi aprobación.

Prioridad: Media (propuesta)    Requisito: RF-VTA-16 (D-08)

Criterios de aceptación (Gherkin):

- Dado un lead, cuando solicito un correo, entonces el sistema genera un correo personalizado con el cargo y la empresa de la vacante y lo deja en la Review Queue.

- Dado un correo en la Review Queue, cuando lo apruebo, edito o rechazo, entonces el sistema registra la decisión y el historial del correo.

- Dado un correo sin aprobación, cuando intento darlo por enviado, entonces el sistema no lo permite.

- Dado un correo aprobado, cuando lo trato fuera de la plataforma, entonces puedo marcarlo como enviado o exportarlo, porque no existe envío automático.

### HU-18 — Usuario del sistema

Como usuario del sistema, quiero que las tareas pesadas se procesen en segundo plano y que las fallas de servicios externos no detengan la aplicación, para seguir trabajando mientras se generan los resultados.

Prioridad: Alta    Requisito: RNF-VTA-03, 05, 06

Criterios de aceptación (Gherkin):

- Dado que solicito generar una propuesta, una campaña, un asset, un capítulo o ejecutar el pipeline, cuando se inicia la tarea, entonces recibo un identificador de tarea, puedo consultar su avance y la interfaz no se bloquea.

- Dado que el servicio de colas no está disponible, cuando solicito una de estas operaciones, entonces el sistema la completa igualmente de forma directa.

- Dado que falla un servicio externo (IA o CRM), cuando intento usarlo, entonces el sistema me informa del error sin detener la aplicación.

- Dado que se genera una propuesta, cuando finaliza, entonces el sistema registra el tiempo de generación para su medición por extensión.

# 5. Matriz de trazabilidad

Relaciona cada historia de usuario con su requisito, el caso de uso que la realiza, el entregable de la EDT del PMP v2.0 que la construye, su MoSCoW y el criterio de aceptación del proyecto correspondiente.

| Historia | Requisito | Caso de uso | Entregable EDT | MoSCoW | Criterio aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | RF-VTA-01, 03 | Generar propuesta comercial | 3.1 | Must | CA-2 |
| HU-02 | RF-VTA-02 | Gestionar catálogo de servicios y precios | 3.2 | Must | — |
| HU-03 | RF-VTA-03 | Personalizar por perfil de cliente | 3.3 | Must | CA-2 |
| HU-04 | RF-VTA-04 | Registrar propuesta en el CRM | 5.2 (pruebas 6.5) | Must | CA-12 (propuesto) |
| HU-05 | RF-VTA-05 | Gestionar ciclo de vida de la propuesta | 3.4 | Must | CA-4 |
| HU-06 | RF-VTA-06 | Registrar propuesta firmada con adjunto | 3.4 | Should | — |
| HU-07 | RF-VTA-07, RNF-VTA-04 | Gestionar plantillas de propuesta | 3.5 | Should | — |
| HU-08 | RF-VTA-08 | Generar material de sales enablement | 5.4 | Should | — |
| HU-09 | RF-VTA-09 | Consultar asistente conversacional | 5.3 | Should | — |
| HU-10 | RF-VTA-10 | Consultar y exportar reportes de pipeline | 5.1 | Should | CA-8 |
| HU-11 | RF-VTA-11 | Consultar historial de versiones | 3.6 | Could | — |
| HU-12 | RF-VTA-12 | Exportar propuesta (PDF y DOCX) | 3.7 | Should | CA-3 |
| HU-13 | RNF-VTA-01 | Gestionar roles y permisos (RBAC) | 6.2 | Must | CA-10 |
| HU-14 | RNF-VTA-02 | Consultar audit logs | 6.3 | Must | CA-11 |
| HU-15 | RF-VTA-13 | Configurar y ejecutar el pipeline | 4.1 | Should | — |
| HU-16 | RF-VTA-14 | Detectar y calificar vacantes (Job Scout) | 4.2 | Should | — |
| HU-17 | RF-VTA-16 | Revisar correos en la Review Queue | 4.3 | Should | CA-7 |
| HU-18 | RNF-VTA-03, 05, 06 | Procesar tareas en segundo plano y manejar fallas externas | 3.8, 6.4 | Must | — |

Requisitos sin historia de usuario por estar diferidos en esta etapa: RF-VTA-15, RF-VTA-17 y RNF-VTA-07. Todos los demás requisitos en alcance (RF-VTA-01 a 14 y 16, RNF-VTA-01 a 06) quedan cubiertos por al menos una historia.

# 6. Criterios de aceptación del proyecto

## 6.1 Criterios firmados (línea base)

Funcionalidades mínimas obligatorias acordadas con el cliente (Criterios de Aceptación NoonDalton v1.1). El módulo de Ventas se vincula principalmente con los criterios 1–4, 7, 8, 10 y 11.

| N.° | Criterio | Módulo |
| --- | --- | --- |
| 1 | El usuario puede iniciar sesión con cuenta Google o Microsoft. | Auth |
| 2 | El sistema crea y gestiona propuestas comerciales con generación de contenido por IA. | Proposals |
| 3 | Las propuestas se exportan en formato PDF y DOCX con diseño corporativo. | Proposals |
| 4 | El ciclo de vida de cada propuesta avanza a través de 6 estados con score automático. | Proposals |
| 5 | Las oportunidades se crean, editan y puntúan según reglas de negocio definidas. | Opportunities |
| 6 | El flujo de campaña de 7 pasos conecta todos los módulos en una sola secuencia guiada. | Campaigns |
| 7 | Los mensajes de outreach se generan con IA y pasan por un flujo de aprobación. | Outreach |
| 8 | El panel de reportes muestra KPIs reales calculados desde la base de datos. | Reports |
| 9 | El módulo Book Concepts genera libros de marketing B2B por capítulo y los exporta en PDF. | Book Concepts |
| 10 | Todos los endpoints están protegidos por autenticación JWT y control de acceso por rol. | Seguridad |
| 11 | Las acciones relevantes de los usuarios quedan registradas en el log de auditoría. | Seguridad |

## 6.2 Criterio adicional propuesto (pendiente de validar con el cliente)

HU-04 (Integración con CRM) es de prioridad Alta pero no cuenta con un criterio de aceptación de proyecto que la respalde explícitamente. Se propone incorporar el siguiente criterio a la línea base, sujeto a la aprobación del cliente:

| N.° | Criterio | Módulo |
| --- | --- | --- |
| 12 (propuesto) | El sistema se sincroniza correctamente con el CRM externo en un solo sentido: las propuestas registradas quedan reflejadas en el CRM sin duplicarse al reenviar, y toda falla de sincronización es reportada al usuario. | Proposals / CRM |

## 6.3 Estado de validación

- La validación formal del Consolidado v0.3 con Alloxentric está programada para el hito del 16-10-2026 y se respalda con un acta firmada por Alloxentric (el 16-10 si no hay observaciones, o el 21-10 una vez confirmados los ajustes).

- Las decisiones D-04 (firma electrónica), D-07 (pipeline de prospección) y D-10 (estándares de Alloxentric) modifican el alcance y están pendientes de aprobación escrita de NoonDalton y Alloxentric. Si alguna se modifica, las historias HU-06, HU-15 a 17 y la sección 3.4 de este documento deben revisarse.

- Cualquier cambio posterior a un criterio validado se tramita con el Plan de Gestión de Cambios del PMP.