|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, he podido cumplir bien con los tiempos y las tareas que me corresponden según la Carta Gantt de la Fase 2. Dentro del equipo, mi trabajo se ha enfocado en llevar el orden del proyecto en CORESTREAM usando la metodología Kanban, revisar los requerimientos, buscar información técnica de apoyo y armar el plan de pruebas para asegurar la calidad de lo que vamos desarrollando (QA). Lo que nos ha facilitado harto el trabajo es tener todo organizado en el tablero de CORESTREAM, porque podemos ver qué está haciendo cada uno. También nos ayuda mucho reunirnos todas las semanas a coordinar y mantener una buena comunicación entre los cuatro integrantes del equipo. La principal dificultad fue que al principio la información que recibimos sobre el sistema era bien confusa y tenía algunas contradicciones. Además, la información entregada por la empresa (NoonDalton) sobre el alcance final de la v2 ha sido bastante acotada. Esto hizo que en octubre tuviéramos que reordenar y consolidar los requerimientos antes de ponernos a probar el código.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para superar estas dificultades con la información y los requerimientos, hemos trabajado en equipo con mucho orden: 1. Tratamos de mantener el tablero al día en CORESTREAM: Como me encargo de la metodología Kanban, me he preocupado de que todas las tareas en la plataforma estén claras y actualizadas con el acuerdo de requerimientos que logramos en octubre, evitando que se trabaje a ciegas. 2. Investigar y definir supuestos lógicos: Como la empresa tardaba en darnos respuestas detalladas, investigamos por nuestra cuenta y dejamos documentados los casos de uso y los criterios para dar por terminada cada tarea.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva. He sido constante, preocupándome de ir actualizando la información con los ultimos cambios. Lo que más destaco de mi trabajo: • Mantener el orden del proyecto en CORESTREAM para que mis compañeros sepan exactamente en qué punto estamos. • La capacidad de investigar e integrar la información técnica necesaria cuando la documentación de la empresa se quedaba corta. Qué podría mejorar: • Podría ponerme a escribir los scripts de prueba automatizados en Python (pytest) un poco antes en el proceso, y hacer un seguimiento más continuo en CORESTREAM para cerrar rápido los pendientes pequeños antes de que se junten cerca de las fechas de entrega.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Pregunta para el docente o para mis pares: Como tuvimos que reordenar y consolidar los requerimientos en octubre debido a la información acotada de la empresa, ¿de qué forma se va a evaluar nuestro avance al final del semestre: considerando la Carta Gantt inicial de la Fase 1 o tomando en cuenta la línea base que redefinimos y tenemos al día en CORESTREAM? Hago esta pregunta porque me interesa saber si debemos adjuntar algún respaldo extra sobre los cambios de alcance o si el orden que llevamos en la plataforma y en QA ya es suficiente.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sobre la distribución del equipo: No creemos que sea necesario cambiar los roles, porque desde que aclaramos los requerimientos cada uno tiene muy claro su papel: En las próximas reuniones semanales nos iremos repartiendo la ejecución de las pruebas faltantes, probar la conexión real con el CRM, crear un conjunto de datos ficticios (mock dataset) para las pruebas sin depender de los datos privados de la empresa, y preparar el manual de despliegue.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluación del grupo: Evalúo el trabajo grupal como muy positivo. Supimos adaptarnos cuando las cosas no venían muy claras desde afuera y logramos organizarnos súper bien. Aspectos positivos que destaco: • Buena división del trabajo: Cada uno aporta desde su área y no nos pisamos las mangueras. • Disposición para corregir el rumbo: Cuando vimos que la información inicial venía con vacíos, tuvimos la madurez de frenar un segundo, reordenar los requerimientos en octubre y definir bien cómo íbamos a verificar cada entrega. • Comunicación transparente: Mantener la reunión semanal y el tablero en CORESTREAM al día nos da tranquilidad a todos. Aspectos por mejorar: • Podríamos dejar por escrito los acuerdos un poco más rápido en CORESTREAM cuando conversamos un cambio, para evitar repasar los mismos temas